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ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

РОГАЛЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2026 - 2036 ГОДЫ
ПАСПОРТ

программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Рогалевского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2026 - 2036 годы
	Наименование
Программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Рогалевского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2026 - 2036 годы
(далее - Программа).

	Нормативно-

правовая база разработки    
Программы
	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих        
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации";
Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 г. N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов";
Генеральный план Рогалевского сельсовета Ордынского района Новосибирской области.

	Заказчик Программы 
	Администрация Ордынского района Новосибирской области.

	Разработчики Программы 
	Администрация Ордынского района Новосибирской области.

МУП «ЕУК ЖКХ»

	Исполнители   
Программы
	Администрация Ордынского района Новосибирской области.

	Основные цели и задачи Программы
	Создание условий для эффективного функционирования        
и развития систем коммунальной инфраструктуры Рогалевского сельсовета Ордынского района Новосибирской области, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан и улучшение экологической обстановки 

	Целевые показатели
	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Рогалевского сельсовета. 
Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и  
надежного предоставления коммунальных услуг потребителям. 
Разработка конкретных мероприятий по повышению            
эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной 
инфраструктуры, повышение их инвестиционной               
привлекательности.                                         

	Сроки реализации Программы
	2026-2036 гг

	Объем         
и источники   
финансирования
Программы     
	- областной бюджет;

- бюджет района;

- за счет средств МУП «ЕУК ЖКХ» Ордынского района Новосибирской области (далее ЖКХ)
Всего – 23619,61 тыс. рублей, в том числе:

бюджет района – 1043,63 тыс. руб.,                     
областной бюджет – 22575,98 тыс. руб.,                   
за счет средств ЖКХ – 0 тыс. руб.,

	Ожидаемые     
результаты    
реализации    
Программы     
	Повышение надежности и качества предоставляемых           
коммунальных услуг;

снижение уровня износа объектов коммунальной              
инфраструктуры; 
обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков,
определенных для вновь строящегося жилищного фонда        
и объектов соцкультбыта;
повышение эффективности финансово-хозяйственной           
деятельности предприятий коммунального комплекса;         
улучшение экологической ситуации

	Организация   
контроля      
за реализацией
Программы     
	Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Ордынского района Новосибирской области.

Для оценки эффективности реализации Программы администрацией Ордынского района Новосибирской области будет проводиться постоянный мониторинг выполнения мероприятий Программы


Введение

         Село Рогалево входит в состав Ордынского района Новосибирской области. Расположено на юго-восточной части Новосибирской области. Граничит с сельскими поселениями: Филиппово, Усть-Луковка, Кирза и Шайдурово.

Административный центр – с. Рогалево, расположен от областного центра- г. Новосибирск в 134,7 км. И от районного центра – р.п. Ордынское в 25 км.

 В административно- территориальный состав сельской территории входит один населенный пункт: с. Рогалево. К началу 2026 года численность населения составила 679 человек.
1. Общие положения

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рогалевского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2026 - 2036 годы (далее по тексту - Программа) разработана в соответствии с документами территориального планирования.

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры: объектов газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в соответствии с потребностями нового строительства в целях повышения качества услуг и улучшения экологии на территории Рогалевского сельсовета. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Рогалевского сельсовета, в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации. Предусмотренное Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить рост объемов жилищного и социального строительства.

Данная Программа является основанием для выдачи заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

В связи с тем, что администрация Ордынского района Новосибирской области из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств областного, местного бюджета, и внебюджетных источников.

           2. В с. Рогалево работает средняя общеобразовательная школа на 140 мест, что также позволяет стабильности для проживания населения. Медицинское обслуживание оказывает Рогалевская врачебная амбулатория. 

          Большой вклад в социально-экономическое развитие села вносит культура. Сельский клуб на 80 мест, библиотека, при сельском клубе работают различные кружки художественной самодеятельности и декоративно - прикладного искусства, в том числе фольклорный ансамбль «Селяночка».
           Природные условия поселения дают возможность выращивать среднеспелые сорта пшеницы, овес, ячмень, рожь, гречиху, просо, развивать крупное скотоводство молочно-мясного направления. Площадь территории муниципального образования - 13142 га. Площадь сельскохозяйственного использования -10564 га, инженерной и транспортной инфраструктуры-57 га, жилой застройки-120 га.

             Протяженность автомобильных дорог общего пользования, относящихся к Рогалевскому сельсовету составляет 7,7 км, в том числе с твердым покрытием 2,3 км. Грузовые перевозки автомобильным транспортом осуществляются самими предприятиями. С районным центром поддерживается регулярное автобусное сообщение. Пассажирские перевозки жителей сельской территории обеспечивает Ордынское автотранспортное предприятие.

Вдоль территории проходит федеральная автомобильная трасса Новосибирск – Павлодар.

           Рогалевское сельское поселение характеризуется как территория с высоким уровнем телефонизации. Услуги телефонной связи в поселении предоставляет СП Ордынский центр телекоммуникаций Новосибирского филиала ПАО «РОСТЕЛЕКОМ ». Растут услуги сотовой связи, функционирует 6 оператора сотовой связи: Билайн, МТС, Мегафон, Т-2,Yota, T-мобайл. Все операторы активно продвигают новые виды услуги: Интернет. Услуги почтовой связи оказывает отделение федеральной почтовой связи. 

           Всего на территории поселения действует 2 магазина. Наибольший удельный вес занимают магазины смешанного типа, где наблюдается значительное расширение ассортимента продовольственных и промышленных товаров.

            В летний период численность населения значительно увеличивается, так же увеличивается расход воды на потребление населением, так же и для бытовых нужд. 

Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктур

2.1. Существующая система теплоснабжения Рогалевского сельсовета 

и перспектива ее развития.

            На территории с. Рогалево в настоящее время имеется одна муниципальная угольная котельная, обслуживаемая МУП «ЕУК ЖКХ» Ордынского района, которая отапливает объекты бюджетной сферы (Рогалевская средняя школа и сельский клуб), 

Общая производительность котельной 0,85Гкал/час.

Установлены два котла: КВр-0,6 и КВр-0,25КБ.

Подключенная нагрузка 0,38Гкал/час. 

Тепловая сеть, протяженностью 165 метров, имеет небольшой процент износа.

Перспектива развития системы теплоснабжения Рогалевского сельсовета заключается в установке блочно-модульной газовой котельной.

2.2. Существующая система водоснабжения Рогалевского сельсовета и перспектива ее развития.

          В Рогалевском сельсовете эксплуатацию водоносного горизонта и системы коммунального водоснабжения в целом осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Единая управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» (далее- МУП «ЕУК ЖКХ») Данное предприятие относится к организациям коммунального комплекса и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
         В комплекс инженерной инфраструктуры водоснабжения входят:
- Водопровод с. Рогалево – 2 скважины. Скважина на ул. Алтайская обслуживает водопровод протяженностью 4900 метров, построена в 2010 году. Износ скважины № 1 составляет 30%. Дебит скважины № 2 - 2,9 куб.м./час. Имеется 1 водонапорная башня, которая работает в автоматическом режиме. Скважина №1 обслуживают объекты социальной инфраструктуры: школа, сбербанк, почта, школьная котельная, сельский клуб, ул. Советская, ул. Садовая, ул. Алтайская;Павильон чистой воды  скважина № 2 – Рогалевскую врачебную амбулаторию, администрацию Рогалевского сельсовета Ордынского района Новосибирской области, ул. Школьная, ул. Мира, Павильон чистой воды  . Все домовладения, в которых проживает 672 человек, имеющие личное подсобное хозяйство, пользуются водоснабжением.
 Характеристика водопроводной сети сведена в таблицу

	№

п/п
	Наименование водоводов
	Материал труб
	Д, мм.
	Длина, м.

	1
	ул. Алтайская
	полиэтилен
	100 мм.
	1160

	2
	ул. Советская 
	полиэтилен
	100 мм.
	3010 

	3
	ул. Садовая
	полиэтилен
	100 мм.
	730

	4
	 ул. Мира
	полиэтилен
	100 мм.
	1800

	5
	ул. Школьная
	чугунные
	100 мм.
	700


          Поднятая (добытая) вода требует очистки, так как по всем показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 
 Основные направления развития системы водоснабжения Рогалевского сельсовета предусматривают развитие системы водоснабжения с. Рогалево:

-реконструкция водопроводной сети, с применением труб из современных материалов;

-строительство скважины;

-установка водоочистки (водоподготовка)
        Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения позволит:
- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;



- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции; 
 - обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста. 
Схема водоснабжения размещена на официальном сайте администрации Ордынского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://ordynsk.nso.ru/page/2336.

 2.3. Утилизация (захоронение) твердых отходов потребления и производства

Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления является одной из наиболее серьезных экологических проблем поселения.
         С 1 января 2019 года начала функционировать новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. В Ордынском районе все виды услуг по работе с ТКО оказывает региональный оператор МУП «САХ».
       Задача регионального оператора МУП «САХ» - выстроить принцип «единого окна» в рамках системы работы с ТКО, то есть контролировать все этапы вывоза, транспортировки, захоронения твердых коммунальных отходов на территории НСО. Также в обязанности компании входит контроль перевозчиков, заключение и ведение договоров, ликвидация несанкционированных свалок. Прием и захоронение твердых отходов жизнедеятельности населения и предприятий поселения производится на полигоне ТКО ООО «Управляющая компания «Полигон».
2.4. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения
Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Рогалевского сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. От 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009). 

Так в администрации Рогалевского сельсовета Постановлением главы администрации Рогалевского сельсовета от 11. 02 2011 № 12 была утверждена муниципальная целевая программа «По энергосбережению и повышению энергетической эффективности Рогалевского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2010-2020 годы». 

В 2012 году Администрацией Рогалевского сельсовета   и ее подведомственными учреждениями были установлены энергосберегающие светильники на объектах социальной сферы, уличного освещения. Установлены приборы учёта водопотребления в Рогалевской СОШ, администрации Рогалевского сельсовета.

В дальнейшем в связи с перспективой развития систем коммунальной инфраструктуры, и подключением новых объектов к системам ресурсоснабжения продолжить работу по установке приборов учета.

В 2012 году администрация Рогалевского сельсовета провела работу по проведению энергетических обследований учреждений социально-культурной сферы, завершена в соответствии с требованиями действующего законодательства в 2013 году.

Проведение энергетических обследований позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности и по уменьшению потребления энергоресурсов в учреждениях и предприятиях. В дальнейшем в программы по энергосбережению объектов социально-культурной сферы и предприятий будут внесены соответствующие изменения с учетом предложенных мероприятий по результатам энергетического обследования, а также разработаны энергетические паспорта.

2.5. Газоснабжение

         В 2019 году построен внутрипоселковый газопровод протяженностью 15,2 км. 

План-график синхронизации по подключению домовладений выполнен на 67%

Готов проект газовой котельной в 2021 году.

3.Анализ социально-экономического развития

Рогалевского сельсовета
3.1. Демографическая ситуация

В целом динамика демографической ситуации в поселении совпадает с тенденциями демографического развития района. Численность населения поселения уменьшилась на 11 человек. 

Основные показатели, характеризующие демографические процессы

	Показатели
	Ед. изм.
	Факт за отчетный период



	
	
	2023

	2024
	2025

	Численность постоянного населения всего 

(на начало года)
	чел.
	662
	687
	679

	Численность постоянного населения

 моложе трудоспособного возраста (на начало года)
	чел.
	155
	159
	156

	в том числе: детей от 0 до 6 лет

 детей от 7 до 17 лет
	
	15
67
	17
75
	21
78

	Численность постоянного населения в трудоспособном возрасте (на начало года)
	чел.
	600
	612
	600

	Численность постоянного населения старше трудоспособного возраста (на начало года)
	
	146
	153
	145

	Число родившихся
	Чел


	6
	6
	3

	Число умерших
	чел.


	6
	7
	13

	Коэффициент младенческой смертности (число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся живыми)
	%
	-
	-
	-

	Естественный прирост, убыль (-)
	чел.


	2
	+1
	-5

	Миграционный прирост, убыль (-)
	
	-5
	+25
	-8

	Число многодетных семей
	чел.


	11
	10
	9


Сохранилась острота проблемы: старение высококвалифицированной рабочей силы. Возрастание дефицита кадров при высоком уровне безработицы, нежелание молодежи работать на низкооплачиваемой работе и устаревшей технике. Нежелание молодежи жить в селе.

 Среди причин смертности населения Рогалевского сельсовета лидируют болезни системы кровообращения, онкологические заболевания. Таким образом, главной причиной депопуляции является естественная убыль населения, имеющая устойчивый и долговременный характер. Другой причиной снижения численности населения поселения является отрицательное сальдо миграции. Из-за отсутствия рабочих мест население стремится в город, особенно велик процент миграции молодёжи. 


Возрастная структура населения за последние годы не претерпела значительных изменений. 

3.2. Анализ и оценка внешних факторов, определяющих потенциал 

развития
Социально-экономическое развитие поселения определяется развитием личных подсобных хозяйств. За последние 10 лет поселение испытало различное влияние происходящих в экономике страны и области изменений. Общая картина развития неустойчивая. 

Характеристика экономического потенциала территории

	Показатели
	Количество

	1. Общая площадь земельного фонда (9с.км.)
	13142

	1) площадь, используемая землепользователями, занимающихся сельскохозяйственным производством 
	7299

	- в том числе находящаяся в личном пользовании граждан (приусадебные и индивидуальные сады и огороды) 
	87

	2) неиспользуемые площади (пастбища)
	0

	1. Лесной фонд:

· общая площадь (га)

· общий запас древесины на корню (млн. куб. м)
	299

0,5

	2. Запасы полезных ископаемых (по видам в натуральном выражении)
	0




На территории поселения зарегистрировано 9 организаций и учреждений торговых – 2, медицинских – 1, образовательных – 1, культуры – 1, связи – 1, , ЖКХ – 1, КФХ и индивидуальные предприниматели – 2, отделение почты- 1.

Специализацией экономики поселения является молочное и мясное скотоводство, выращивание зерновых культур. На территории не имеется особо охраняемых объектов. Разведанных запасов полезных ископаемых также не имеется.

3.3. Торговля и платные услуги

Торговая сеть поселения представлена магазином индивидуального предпринимателя. Всего на территории поселения действует 2 магазина. Наибольший удельный вес занимают магазины смешанного типа, где наблюдается значительное расширение ассортимента как продовольственных, так и промышленных товаров. 

Рост оборота розничной торговли обусловлен увеличением доходов населения, расширением ассортимента товаров, увеличением продаж дорогостоящих товаров. 
Основные показатели развития потребительского рынка
	Показатели
	Год

	
	2023
	2024
	2026
	

	1. Оборот розничной торговли (млн. руб.)
	4,2
	4.8
	5.9
	

	Структура оборота розничной торговли (%)

· продовольственные товары

· непродовольственные товары
	63

37
	58.0

42.0
	62.0

38.0
	

	3. Оборот розничной торговли на душу населения, руб.
	4636
	5234
	6427
	

	4. Индекс физического объема оборота розничной торговли, % к предыдущему году
	92
	89
	81
	

	Суммарный объем платных услуг населению (млн. руб.)

в том числе объем бытовых услуг населению (%)
	0.8

0,42
	1.0

0,49
	1.1

0,51
	

	6. Объем платных услуг на душу населения, руб.
	531
	556
	570
	

	7. Индекс физического объема платных услуг населению, % к предыдущему году
	101
	101
	101
	

	- доходы от имущества, сдаваемого в аренду
	178,0
	82,0
	44,0
	

	- налог на совокупный (вмененный) доход
	
	
	 
	

	- государственная пошлина
	
	
	
	

	- доходы от предпринимательской деятельности 
	
	
	
	

	- налог на прибыль организаций
	
	
	
	

	- налог на имущество организаций
	
	
	
	

	- прочие 
	12,0
	 13,0                       
	11,5
	

	в том числе на душу населения, руб.
	766,0
	495,0
	397,0
	

	4. Расходы бюджета, млн. руб., всего
	1,9
	5,2
	3,0
	

	в том числе на душу населения, руб.
	2199
	3171
	3341
	

	5. Структура расходной части бюджета по направлениям (%)

- образование

- культура

- физкультура и спорт

- жилищно-коммунальное хозяйство

- государственное и муниципальное управление
	0,1

0,2

0,1

10,0

89,6
	-

0,1

0,1

64,0

35,8
	0,3

0,1

-

42,0

57,9
	

	6. Дефицит (-), профицит (+) бюджета, тыс. руб.
	+369,0
	+2,6
	-445,0
	


4. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителям в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами. Электроснабжение осуществляется АО «РЭС».
           Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений. 

4.1.Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС). 
5.Перспектива развития систем коммунальной инфраструктуры

5.1.Перспективная схема теплоснабжения и газификации населённых пунктов
В настоящее время с. Рогалево газифицировано. 

Схема газоснабжения размещена на официальном сайте администрации Ордынского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://ordynsk.nso.ru/gas/Pages/default.aspx

5.2. Перспективная схема водоснабжения

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения позволит:
   - повысить надежность систем водоснабжения;


- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;


- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативам СанПиН;


- снизить уровень потерь воды;



- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции; 
- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;

Мероприятия по развитию системы водоснабжения Рогалевского сельсовета сведены в таблицу (Приложение 2).

5.3.Перспективная схема развития системы утилизации твердых бытовых отходов

- улучшение санитарного состояния сельских территорий;

- стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села;

- улучшение экологического состояния муниципального образования Рогалевского сельсовета Ордынского района Новосибирской области.

5.4.Финансовые потребности для реализации программы

Источниками финансирования мероприятий являются средства бюджетов различных уровней, средства предприятий в виде амортизации, прибыли, тарифа на услуги. Платы за подключения, прочие.

          Обобщенные данные сведены в таблицу (Приложение 3).

Перспективная схема теплоснабжения и газификации населённых пунктов                       Приложение 1                                                                                              

	№ 
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Общая стоимость 
мероприятий на 2024-2034гг 
тыс. руб
	Потребность в 
средствах на 
2024-2034гг 
тыс. руб.
	Сумма по годам, в тыс. руб.
	Потребность в 
средствах на 
2030-2034 
тыс. руб.

	 
	 
	 
	 
	 
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2034

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Строительство блочно-модульной газовой котельной
	МБ
	152,90
	152,90
	152,90
	
	
	
	
	
	

	
	
	ОБ
	7492,10
	7492,10
	7492,10
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЖКХ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по теплоснабжению:
	Всего
	7645,00
	7645,00
	7645,00
	
	
	
	
	
	


Принятые сокращения:

МБ – местный бюджет; 

ОБ – областной бюджет; 

ЖКХ-  доход предприятия

Приложение 2

Перспективная схема водоснабжения

	№ 
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Общая стоимость 
мероприятий на 
2024-2034гг,
тыс. руб.
	Потребность в 
средствах на 
2024-2034 
тыс. руб.
	Сумма по годам, в тыс. руб.
	Потребность в средствах на 2029-2034гг
тыс. руб.

	 
	 
	 
	 
	 
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	1.
	Реконструкция водопроводных сетей в с. Рогалево Ордынского района Новосибирской области
	МБ
	390,73
	390,73
	
	 
	
	 
	 
	390,73 

	
	
	ОБ
	2083,88
	2083,88
	
	
	
	
	
	2083,88

	
	
	ЖКХ
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Строительство скважины в с. Рогалево Ордынского района Новосибирской области
	МБ
	500,00
	500,00
	 

500,00
	 
	
	 
	 
	 

	
	
	ОБ
	13000,00
	13000,00
	13000,00 
	
	
	 
	 
	 

	
	
	ЖКХ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по водоснабжению:
	
	15974,61
	15974,61
	13500,00
	
	
	
	
	2474,61

	 
	 
	МБ
	890,73
	890,73
	500,00
	
	
	
	
	390,73

	 
	 
	ОБ
	15083,88
	15083,88
	13000,00
	
	
	
	
	2083,88

	 
	 
	ЖКХ
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 3

	Финансовые потребности для реализации программы


	Источники финансирования
	Всего по источникам финансирования
	Сумма 
на 2024г. 
тыс. руб.
	Сумма 
на 2025г.
тыс. руб.
	Сумма 
на 2026г.
тыс. руб.
	Сумма
на 2027г. 
тыс. руб.
	Сумма
на 2028г.
тыс. руб.
	Сумма 
на 2029г.
тыс. руб.
	Сумма
 на 2030-2034г.г.
тыс. руб.

	ИТОГО: строительство + модернизация (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры

	МБ
	1043,63
	652,90
	
	
	
	
	
	390,73 

	ОБ
	22575,98
	20492,10
	
	
	
	
	
	2083,88

	ЖКХ
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	23619,61
	21145,00
	
	
	
	
	
	2474,61
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